## Slide 1
School Bus Clicker
7주차
김민석 김진 김종민 김정훈

## Slide 2
목차
1
2
3
프로젝트 소개
프로젝트 개발
그 외 연구 내용

## Slide 3
마인드맵
프로젝트 소개
1
Notes: 프로젝트 맴버 확대

## Slide 4
마인드맵
프로젝트 소개
1
Notes: 프로젝트 맴버 확대

## Slide 5
데이터베이스
연동
클라이언트
API
cafe24
MySQL
Volley
php7
Android
Studio
Naver Map
Zxing
프로젝트 관리
Git
개발 도구
프로젝트 소개
1
Notes: 개발도구

## Slide 6
엄무 분담
프로젝트 소개
1
김민석
■프로젝트 조장
■디자인 총괄
■자료조사 및 관계자
인터뷰
■정류장 처리를 위한
아두이노 연구
■피드백
김종민
■클라이언트 보조
■알고리즘 구현
■데이터베이스 보조
■정류장 처리를 위한
아두이노 연구
김정훈
■클라이언트 보조
■디자인 설계
■디자인 구현
■프로젝트 테스트
김 진
■클라이언트 총괄
■데이터베이스 관리
■php 연동
■알고리즘 설계
Notes: 개발도구

## Slide 7
프로젝트 개발
2
김진, 김정훈
버스정류장
입차 처리 테스트
(6주차)
주행 테스트
영상 제거
Notes: 주행 테스트

## Slide 8
프로젝트 개발
2
버스정류장 입차 처리 구상
논의 사항 1
이미 날짜가 지나 위약 처리된 예약 정보도 가져온다.
-> 알고리즘 수정
김진, 김정훈
Notes: 논의 사항

## Slide 9
프로젝트 개발
2
버스정류장 입차 처리 구상
논의 사항 2
접근하는 정류장에 예약정보 유무에 관계 없이 무조건 벨이 울린다.
-> 예약정보가 있을 때만
(승차 희망, 하차 희망 학생이 있을 경우에만)
벨이 울리도록 변경
김진, 김정훈
Notes: 논의 사항

## Slide 10
프로젝트 개발
2
예약정보 위약 처리
김진, 김정훈
데이터베이스 시스템 날짜,
예약정보의 예약 날짜 비교 함수
Notes: 원래 데이터베이스 내부에 시스템 날짜와 예약정보의 예약 날짜를 비교하는 함수를 만들어서 DB 내부적으로 자동으로 처리하게끔 하려고 구상
근데 DB를 호스팅하는 cafe24 측에서 트래픽 사유로 이를 막아놓음
그래서 다른 방법을 찾아야했음

## Slide 11
프로젝트 개발
2
예약정보 위약 처리
김진, 김정훈
버스기사 App에서 처음 노선 선택
노선의 예약정보를 가져와
App 내부 시간
=
예약정보 시간
비교
Notes: 새로 구상한 방법은 클라이언트에서 이를 처리하는 것

## Slide 12
프로젝트 개발
2
예약정보 위약 처리
김진, 김정훈
버스기사 App에서 처음 노선 선택 전 예약정보 DB 상태
Notes: 새로 구상한 방법은 클라이언트에서 이를 처리하는 것

## Slide 13
프로젝트 개발
2
예약정보 위약 처리
김진, 김정훈
23-04-11 기준
버스기사 App에서 테스트 2번 노선 선택 후
예약정보 DB 상태
Notes: 탑승 상태 부분 확대

## Slide 14
그 외 연구 내용
3
블루투스 아두이노 자동 페어링 연구
버스의 센서와 정류장의 센서가 연결될 시,
해당 정류장의 정보 제공
(정류장 이름, 승하차 인원 등)
연구 이후, GPS 값과 센서 값을 동시에 비교하여
더욱 더 안정적인 버스 입차 처리 시스템을 구축하고자 함
김민석, 김종민
Notes: 4주차부터 시작된 블루투스 아두이노 자동 페어링 연구도 김민석 학생, 김종민 학생 주도 아래 지속해서 하고 있습니다.
연구 배경의 전체적인 배경은 보이는 화면과 같으며,
이 후 정류장 입출차 처리에 도입할 예정입니다.

## Slide 15
그 외 연구 내용
3
블루투스 아두이노 자동 페어링 연구
김민석, 김종민
블루투스 통신 모듈 HC-06과 애플리케이션 클라이언트와의 페어링 테스트
Notes: 해당 연구와 관련된 테스트도 지속적으로 진행 중

## Slide 16
그 외 연구 내용
3
블루투스 아두이노 자동 페어링 연구
김민석, 김종민

## Slide 17
그 외 연구 내용
3
김민석, 김종민
Notes: 플로우차트 확대

## Slide 18
School Bus Clicker
6주차
- Thank You -